ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  селищної ради

від 30.06.2026 №64/10

План заходів

усунення порушень, виявлених в ході проведення позапланового інституційного аудиту Борочичевського ліцею

Мар’янівської селищної ради Луцького району Волинській області

| № з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення безпечного освітнього середовища |  |  |  |  |
| 1 | Розробити та подати у Мар’янівську селищна раду клопотання щодо встановлення огорожі, хвіртки та воріт навколо території ліцею | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 2 | Обмежити доступ до водонапірної башти та електротрансформатора шляхом облаштування огорожі та попереджувальних знаків | Мар’янівська селищна рада | 2027 |  |
| 3 | Розробити поетапний план встановлення системи пожежної сигналізації | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ, Мар’янівська селищна рада | 2028 |  |
| 4 | Забезпечити спортивний майданчик необхідною розміткою та провести його поточний ремонт | Мар’янівська селищна рада | 2026 |  |
| 5 | Поповнити спортивний інвентар та ігрове обладнання | Мар’янівська селищна рада | протягом 2026–2027 н.р. |  |
| 6 | Облаштувати ігрову зону для учнів початкових класів | Мар’янівська селищна рада | 2027 |  |
| 2. Створення безбар'єрного та інклюзивного середовища |  |  |  |  |
| 7 | Розробити план заходів із забезпечення безбар'єрності будівлі | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 8 | Нанести контрастне маркування сходів, поручнів та шляхів евакуації | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 9 | Обладнати санітарну кімнату для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Мар’янівська селищна рада | 2030 |  |
| 10 | Оснастити ресурсну кімнату дидактичними матеріалами для дітей з ООП | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 3. Удосконалення функціонування укриття |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечити укриття резервним освітленням та автономними джерелами живлення | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ, Мар’янівська селищна рада | 2027 |  |
| 12 | Дообладнати укриття меблями та засобами для організації навчання під час повітряної тривоги | Мар’янівська селищна рада | 2027 |  |
| 13 | Опрацювати питання забезпечення доступності укриття для маломобільних осіб | Мар’янівська селищна рада | 2027 |  |
| 4. Запобігання булінгу та насильству |  |  |  |  |
| 14 | Розробити та затвердити Положення про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню з дітьми | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 15 | Оновити систему інформування учасників освітнього процесу щодо протидії булінгу та дискримінації | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | постійно |  |
| 16 | Провести цикл тренінгів для учнів, педагогів та батьків щодо недопущення булінгу | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | протягом року |  |
| 5. Удосконалення системи оцінювання результатів навчання |  |  |  |  |
| 17 | Провести методичний семінар щодо впровадження формувального оцінювання | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 18 | Забезпечити систематичне ознайомлення учнів із критеріями оцінювання на уроках | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | постійно |  |
| 19 | Розробити єдині підходи до самооцінювання та взаємооцінювання учнів | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 20 | Посилити інформування батьків щодо критеріїв та процедур оцінювання | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | постійно |  |
| 6. Удосконалення педагогічної діяльності |  |  |  |  |
| 21 | Провести навчання педагогів щодо компетентнісного та діяльнісного підходів до навчання | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | протягом року |  |
| 22 | Посилити використання STEM-технологій, проєктного навчання та дослідницької діяльності | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | протягом року |  |
| 23 | Організувати взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням використання формувального оцінювання | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | постійно |  |
| 24 | Активізувати участь педагогів в інноваційних освітніх проєктах та професійних конкурсах | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | постійно |  |
| 7. Покращення матеріально-технічної бази |  |  |  |  |
| 25 | Підготувати клопотання до Мар’янівської селищної ради щодо проведення капітального ремонту спортивної зали | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2026 |  |
| 26 | Розробити перспективний план модернізації навчальних кабінетів та оновлення обладнання | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | 2027 |  |
| 27 | Опрацювати питання створення STEM-простору (лабораторії) | Мар’янівська селищна рада | 2028 |  |
| 28 | Розширити функції бібліотеки як інформаційно-освітнього центру | Директор ліцею Емілія ГОРОДЬ | протягом 2026–2028 |  |