Додаток до рішення Мар’янівської селищної ради

02 лютого 2022 року № 3­­­­­6/\_\_

(в редакції рішення селищної ради від 22 грудня 2021 року №22/18)

**Заходи**

щодо реалізації Програми «Питна вода Мар’янівської селищної ради на 2022-2026 роки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи | Терміни виконання | Джерела фінансування,тис. грн | Виконавці |
| 1. Придбання матеріалів та оплата послуг по поточному ремонту централізованих мереж водопостачання та водовідведення. | 2023-2026 рр. | Місцевий бюджет, кошти інших джерел, 500,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 2. Будівництво свердловини для водопостачання населення в с.Бужани та коригування проектно-кошторисної документації | 2023-2026 рр. | Місцевий бюджет, кошти інших джерел,  850,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 3. Реконструкція та будівництво систем водопостачання. | 2023-2026 рр. | Місцевий бюджет,  кошти інших джерел,  250,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 4.Нове будівництво очисних споруд. | 2023-2026 рр | Місцевий бюджет, кошти інших джерел,  13269,8 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 5.Роботи з поліпшення стану водних об'єктів - джерел питного водопостачання. | 2023-2026 рр | Місцевий бюджет,  кошти інших джерел,  400,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 6. Придбання центробіжних насосів, електродвигунів та приладів обліку обсягу води артсвердловин централізованого водопостачання та громадських колодязів | 2023-2026 рр | Місцевий бюджет,  кошти інших джерел,  300,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |
| 7. Оплата послуг за здійсненням контролю та проведенням дослідження якості питної води централізованого водопостачання та громадських колодязів | 2023-2026 рр | Місцевий бюджет,  кошти інших джерел,  100,00 | Мар’янівське ВУЖКГ, Мар’янівська селищна рада |