СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету Мар’янівської селищної ради

10 вересня 2021 року №105

Програма інформатизації  
Мар’янівської селищної ради  
на 2021-2025 роки

**ПАСПОРТ**

**Програми інформатизації Мар’янівської селищної ради  
на 2021-2025 роки**

1. Назва: Програма інформатизації Мар’янівської селищної ради на 2021-2025 роки.
2. Замовник: Мар’янівська селищна рада.
3. Відповідальні за виконання: Мар’янівська селищна рада.
4. Мета: забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.
5. Строки виконання: вересень 2021 року, закінчення: грудень 2025 року.
6. Загальні обсяги та джерела фінансування:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | Обсяг  фінансування, усього, тис.грн. | За роками виконання (тис. грн) | | | | |
| 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| Місцеві бюджети | 1280,0 | 136,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| УСЬОГО | 1280,0 | 136,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 |

**І. Вступ**

Інформатизація є важливою сферою суспільного життя тому, що охоплює коло поточних та перспективних проблем - економічних, організаційних, соціальних, правових, політичних, науково-технічних, виробничих, а також розвиток культури та освіти. Вона сприяє поліпшенню керованості економікою, інноваційним розвитком, задоволенню інформаційних потреб громадян, їх об’єднань, підприємств, організацій, установ, органів місцевого самоврядування та державної влади, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин тощо.

Цей процес передбачає використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислюваної та комунікаційної техніки. Тому, питання регулювання сфери інформатизації стає все більш актуальним та важливим для життя громади.

Програма інформатизації Мар’янівської селищної ради на 2021-2025 роки (далі - Програма) визначає основні засади реалізації регіональної політики у сфері інформатизації. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»  (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про Національну програму інформатизації», Закону України про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р  «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»  та від 15.05.2013 №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільствавУкраїні»

Програма спрямована на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життя Мар’янівської селищної ради (далі - Громада), комп’ютерне забезпечення діяльності Мар’янівської селищної ради та подальший розвиток електронного урядування та електронної демократії. Тобто, громадяни, бізнес та виконавчий комітет селищної ради мають можливість якісно взаємодіяти: забезпечувати інформаційні потреби громадян та отримувати повні дані про їх позицію тощо.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указі Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», постанови Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-УШ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно- комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», постанови Кабінету Міністрів України 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», Закону України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року, Закону України про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг від 15 липня 2021 року.

**інформатизація** - сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

**засоби інформатизації** - електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

**е-урядування** - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

**е-демократія** - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

**інформаційна інфраструктура** - сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

**інформаційне суспільство** - орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

**ІІ.Стан інфраструктури інформатизації**

Аналіз стану інформатизації громади характеризується наступними показниками:

* у Мар’янівській селищнійї раді налічується 40 одиниць персональних комп’ютерів, з яких сучасних ПК 60%, застарілих 40%;
* 70% установ селищної ради мають доступ до мережі Інтернет;
* у Мар’янівській селищній раді використовуються: система державних закупівель Ргоzогго, система документообігу АСКОД;
* у відділах Мар’янівської селищної ради використовуються ліцензійні програмні продукти: Погосподарський облік, Міграційна служба, GIS ОТГ, АІС «Місцеві бюджети», Медок, ДІСО школа, Дія, Соціальна громада, Вулик.
* Мар’янівська селищна рада має свій сайт у мережі Інтернет: [http://marvanivska.gromada.org.ua/](http://maryanivska.gromada.org.ua/) та сторінку в facebook [https://www.facebook.com/groups/704855753260705,](https://www.facebook.com/groups/704855753260705) що забезпечує інформаційну потребу громадян у тому, що відбувається у громаді та прозорість діяльності влади.

У громаді громадяни у віці понад 15 років користуються Інтернетом через персональні комп’ютери та мобільні телефони. Користувачі мобільних телефонів саме завдяки впроваджуваній в Україні технології передачі даних 3G/4G є активними абонентами Інтернету.

Основні проблеми інформатизації, що потребують вирішення:

* недостатня забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою відділів Мар’янівської селищної ради та установ;
* низький рівень ліцензійного програмного забезпечення у відділах селищної ради;
* недостатня компетентність службовців та посадових осіб з питань електронного врядування та інформаційних технологій: володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями, використання технологій е-урядування та е-демократії;
* недостатня кількість зон безкоштовного доступу до Wi-fi громадян;
* низький рівень доступу громадян у сільських місцевостях до електронної інформації про діяльність громади.

Проведений аналіз стану інформатизації потребує системного вирішення, що може бути досягнуто шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів.

**ІІІ. Мета**, **цілі, завдання та пріоритетні напрями інформатизації**

**Метою Програми** є забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

**Цілі Програми:**

* підвищення інформаційної грамотності працівників Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАПУ, з використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, обміну міжнародним досвідом в галузі інформатизації, е-урядування та е- демократії;
* покращення ефективності роботи відділів селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та підвищення якості надання адміністративних послуг;
* покращення можливості отримання вільного доступу до мережі Інтернет громадян через бездротову мережу Wi-fi у громадських місцях тощо та покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості, у т.ч. на базі створення інформаційно-ресурсних центрів;
* покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації, сприяння в оснащенні новою сучасною комп’ютерною технікою відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та установ Мар’янівської селищної ради, поліпшення забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами відділів селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та створення можливості користування придбаних раніше ліцензійних програм.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення завдань щодо розвитку інформатизації, відкритого та прозорого публічного управління у Громаді.

**Завдання Програми:**

* здійснити організаційне та методичне забезпечення Програми;
* запровадити технології е-урядування; сформувати систему електронних інформаційних ресурсів;
* здійснити розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації;
* підтримати працездатність та забезпечити функціонування існуючих систем.

**Пріоритетними напрямками** Програми у розвитку інформатизації та

інформаційного суспільства є:

* забезпечення навчанням працівників Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, з питань електронного урядування та новітніх інформаційних технологій;
* розширення засобів інформатизації для відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та установ Мар’янівської селищної ради;
* забезпечення необхідними ліцензійними програмами відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП;
* забезпечення захисту інформації на програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо;
* розвиток вільного доступу до Wi-fi у громадських місцях тощо;
* забезпечення рівного доступу до публічної інформації у сільській місцевості, створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації (у тому числі на базі бібліотек).

Перелік завдань та заходів додається (додаток 1, 2).

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

* погодженість територіальних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку району, області та Національної програми інформатизації;
* спадковість, поступовість і безперервність при реалізації завдань Програми на наступні роки;
* створення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань інформатизації;
* випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з урегулювання відносин учасників створення, розповсюдження й використання інформаційних продуктів і послуг;
* моніторинг виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

Виконання завдань Програми розраховано на 4 роки.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

* кошти місцевого бюджету (у тому числі на засадах співфінансування);
* інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

1. **Організаційне забезпечення виконання Програми**

Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається на секретаря селищної ради.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та затверджуватися в установленому порядку.

Контроль за реалізацією Програми покладається на комісію з питань бюджету, фінансів, планування, управління власністю, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку.

1. **Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціально-економічний розвиток Мар’янівської ОТГ**

У результаті досягнення мети Програми очікується, що буде створено умови для задоволення інформаційних потреб громадян на основі застосування інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, а також громада матиме вільний доступ створювати, накопичувати, користуватися, обмінюватися інформацією, тобто повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

У результаті досягнення цілей Програми очікується, що буде:

* запроваджено підвищення освіти у сфері використання інформаційних технологій для службових та посадових осіб;
* охоплено системами безпаперового документообігу відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації, а також підвищено якість надання адміністративних послуг;
* запроваджено створення зони вільного доступу до Wi-fi у громадських місцях тощо та доступу до публічної інформації через мережу Інтернет у сільській місцевості.
* підтримано безперебійне функціонування існуючих засобів інформатизації, забезпечено необхідними ліцензійними програмами та сучасною комп’ютерною технікою відділи Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та установи Мар’янівської селищної ради;

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується, що буде:

* підвищено інформаційну грамотність посадових осіб та службовців Мар’янівської селищної ради;
* вивчено кращий досвід щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо;
* покращено ефективність роботи відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, через систему електронного документообігу, запровадження реєстру громади на базі реєстрації вулиць, будинків, населення тощо, впровадження пілотних проектів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів, моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт та послуг;
* покращено можливість отримання населенням вільного доступу до мережі Інтернет через бездротову мережу Wi-fi у громадських місцях тощо;
* покращено доступ до публічної інформації у сільській місцевості;
* покращено захист інформації;
* покращено надійність функціонування засобів інформатизації;
* оснащено комп’ютерною технікою відділи Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП;
* покращено забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами відділи Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП;
* створено можливості користування ліцензійним програмним забезпеченням і отримання кваліфікованої підтримки оновлень.

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання заходів Програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційного суспільства, інтегрувати громаду в інформаційний простір, брати участь у процесах обласного, державного співробітництва та прискорити сталий економічний розвиток громади.

Паспорт Програми інформазиції Мар’янівської територіальної громади на 2021-2025 роки додається.

**VII. Якісні показники виконання Програми**

1. Здійснення організаційного та методичного забезпечення Програми:

* підвищення ефективності використання коштів бюджету Мар’янівської селищної ради на заходи з впровадження інформаційних технологій;
* підвищення інформаційної обізнаності посадових осіб та службовців Мар’янівської селищної ради;
* вивчення кращого досвіду з метою використання новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо.

1. Запровадження технологій е-урядування та формування системи електронних інформаційних ресурсів:

* забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у відділах Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП.

1. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації:

* забезпечення рівної можливості отримання населенням доступ до інформації, визначеної Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації, яка становить суспільний інтерес, а також рівної можливості отримання якісних сучасних електронних сервісів та послуг;
* впровадження якісної бездротової мережі Wi-fi з метою створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет громадян у громадських місцях тощо;
* забезпечення виконання вимог законодавства України щодо захисту персональних даних та дотримання норм етики і деонтології надання медичної допомоги;
* сприяння діяльності поліції у запровадженні інтегрованої системи відеоспостереження і відеоаналітики у мережі відеонагдуду відділу поліції № 2 (м. Горохів), оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій, об’єктивної фіксації подій, попередження протиправних дій та відеоконтролю на території сіл та селища;
* забезпечення захисту інформації.

1. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем:

* забезпечення безперебійного функціонування інформаційних систем;
* оснащення якісною сучасною комп’ютерною технікою відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП;
* надійне функціонування ліцензованого програмного забезпечення.

Додаток

**ПЕРЕЛІК завдань і заходів Програми інформатизації  
Мар’янівської селищної ради на 2021-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності** | **Зміст заходів програми з виконання завдання** | **Відповідальні за виконання** | **Строки** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн.** | | | | | | | **Очікуваний результат виконання заходу** |
| (пріоритетні завдання) | **вико** |
|  | **нання** | **Джерела** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Усього** |
|  |  | **фінансуванн** | **рік** | **рік** | **рік** | **рік** | **рік** |
|  |  | я |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| І. Здійснити організаційне та методичне | 1.1. Проведення навчання користувачів з питань інформаційних технологій та електронного урядування (атестація, формування груп за профільними напрямами) | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Підвищення інформаційної грамотності посадових осіб та службовців Мар’янівської селищної ради. |
| забезпечення | 2025 | Місцевий | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Програми | роки | бюджет |
|  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2. Брати участь у конференціях, семінарах, щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо. | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення ефективності роботи відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП |
|  | 2025 | Місцевий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | роки | бюджет |
|  |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Запровадити | 2.1. Запровадження та розвиток проектів е- урядування та е-демократії | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 | Вивчення кращого досвіду з метою впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування тощо. |
| технології е- | 2025 |
| урядування; | роки | Місцевий | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 |
| сформувати систему електронних інформаційних |  | бюджет |
| ресурсів |  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Здійснити розвиток телекомунікаційного середовища громади та організувати захист інформації | З.І. Створити зони вільного доступу до Wi-fi у громадських місцях, зокрема у парковій зоні | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Покращення можливості отримання населенням вільного доступу до мережі Інтернет через бездротову мережу Wi-fi у громадських місцях тощо. |
| 2025 | Місцевий | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3.2. Створити рівний доступ до публічної інформації у сільській місцевості, у т.ч створення інформаційно - ресурсних центрів на базі бібліотек | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 46,0 | Покращення доступу до публічної інформації у сільській місцевості |
| 2025 |
| роки | Місцевий | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 46,0 |
|  | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Створити комунікаційні системи захисту інформації на програмно-технічні комплекси, інформаційні | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Забезпечення захисту інформації |
| 2025 | Місцевий | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. Організація каналів зв’язку до мережі Інтернет (абонентська плата) | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Підтримка та модернізація існуючих засобів доступу до мережі Інтернет. |
| 2025 | Місцевий | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 4.1 Підтримка безперебійного функціонування існуючих засобів інформатизації | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації |
| 2025 | Місцевий | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Придбання автоматизованих робочих місць, друкуючого та периферійного, телемедичного, обладнання, камер відеоспостереження, яке необхідне при використанні інформаційних систем та сервісів | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 220,0 | Оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою відділів Мар’янівської селищної ради, в т.ч. ЦНАП, та установ Мар’янівської селищної ради |
| 2025 | Місцевий | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 220,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Придбання ліцензійного програмного забезпечення (операційні системи, офіс, антивірус тощо) | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 | Покращення забезпечення обладнанням та необхідними ліцензійними програмами відділів у Мар’янівській селищній раді, в т.ч. ЦНАП |
| 2025 | Місцевий | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 210,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення | Мар’янівська селищна рада | 2021 - | Загальний обсяг, у т.ч: | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 190,0 | Створення можливості користування ліцензійним програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки оновлень |
| 2025 | Місцевий | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 190,0 |
| роки | бюджет |
|  | Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЬОГО** |  |  |  |  | **136,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **1280,0** |  |