МАР’ЯНІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11 червня 2026 року                       селище Мар’янівка                             № 65 -р

Про підготовку господарства громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

Відповідно до  підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», статей 6, 20, 35, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 року № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» (із змінами), на виконання розпорядження Луцької районної військової адміністрації від 15.05.2026 року № 65 «Про підготовку господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років» з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування установ Мар’янівської селищної територіальної громади в опалювальному періоді 2026–2027 років:

1. ЗАТВЕРДИТИ план заходів з підготовки господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років (далі – план заходів), що додається.

2. Утворити та затвердити  персональний склад робочої групи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу громади до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років (далі – Персональний склад робочої групи), що додається.

3. Робочій групі в липні–вересні 2026 року здійснити огляд підприємств, установ, організацій громади з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

4. ЗОБОВ’ЯЗУЮ робочій групі керівників вказаних у плані заходів, забезпечити виконання плану заходів, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

5. РЕКОМЕНДУЮ керівникам суб’єктів господарювання, підприємств, установ,   організацій  громади,  забезпечити виконання плану заходів, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                      Володимир БОРАЧОК

Руслана Волошина

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Валентин ФИЩУК

Начальник відділу організаційно-

кадрової та правової роботи                                           Руслана ВОЛОШИНА

Головний спеціаліст-юрисконсульт

відділу організаційно-

кадрової та правової роботи                                                 Ольга ТРИКУШ

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження 11 червня 2026 року № -р

# ПОСАДОВИЙ СКЛАД

Робочої групи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу громади до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років

| Голова Робочої групи |  |
| --- | --- |
|  | - секретар селищної ради; |

| Заступник голови Робочої групи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - директор КП «Мар’янівське ВУЖКГ»; |  |
| Секретар Робочої групи - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій Мар’янівської селищної ради; |  |  |  |

Члени Робочої групи - староста Бранівського старостинського округу; - староста Бужанівського старостинського округу; - староста Галичанського старостинського округу; - староста Цегівського старостинського округу; - директор КЗ «Центр культурних послуг» Мар’янівської селищної ради; - директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Мар’янівської селищної ради; - в.о.начальника відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Мар’янівської селищної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

11  червня 2026 року №      -р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки господарства громади

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| 1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів життєзабезпечення, розробити комплекс заходів щодо підготовки бюджетних установ та організацій, об’єктів тепло-, водо-, електро-, газопостачання, житлового і дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону та впровадженням енергоефективних рішень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради до 31 липня 2026 року |  |
| 2. Забезпечити укладання договорів між підприємствами теплоенергетики, газопостачальними та електропостачальними організаціями і бюджетними установами на споживання природного газу, теплової та електроенергії в межах передбачених кошторисами коштів для їх оплати. |  |  |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради до 01 жовтня 2026 року |  |
| 3. Провести роботу з переведення котелень закладів бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива та реалізації заходів з енергозбереження Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ постійно |  |  |
| 4. Ужити заходів щодо підвищення енергетичної ефективності адміністративних будівель |  |  |
| Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ постійно |  |  |
| 5. Ужити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати наданих послуг з водопостачання, водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг щомісяця згідно з договорами |  |  |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ |  |
| 6. Здійснити моніторинг стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років |  |  |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради до 15 вересня 2026 року |  |
| 7. Провести роз’яснювальну роботу з допомогою засобів масової інформації, громадських організацій щодо необхідності економії енергоносіїв, пропаганди безпечного користування газом в побуті |  |  |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ постійно |  |
| 8. Забезпечити об’єкти критичної житлово–комунальної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок виникнення перебоїв з постачанням електричної енергії |  |  |
|  | Селищна рада КП «Мар'янівське ВУЖКГ» Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради до 01 жовтня 2026 року |  |
| 9. Забезпечити створення резервного фонду місцевих бюджетів на випадок надзвичайних ситуацій та стихійних лих |  |  |
|  | Селищна рада постійно |  |
| 10. Забезпечити об’єкти соціальної сфери ( заклади освіти, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання |  |  |
|  | Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради Селищна рада до 01 жовтня 2026 року |  |
| 11. Узяти на особистий контроль питання забезпечення вразливих груп населення, одиноких громадян похилого віку та сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни, учасників бойових дій матеріальними допомогами на придбання твердого палива |  |  |
|  | Селищна рада постійно |  |
| 12. Ужити заходів для дотримання на об’єктах житлово-комунального господарства правил техніки безпеки та пожежної безпеки. Забезпечити належне утримання житлових будинків, особливу увагу звернувши на утримання дахів, горищ, підвалів, укритів своєчасне обстеження та прочистку димовентиляційних каналів тощо |  |  |
|  | КП «Мар'янівське ВУЖКГ» Відділ освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради постійно |  |
| 13. Забезпечити до початку опалювального сезону виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів громадських та житлових будинків незалежно від форм власності, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів |  |  |
|  | КП «Мар'янівське ВУЖКГ» до 01 жовтня 2026 року |  |
| 14. Тримати на особливому контролі підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років об’єктів охорони здоров’я, культури, спорту та об’єктів теплозабезпечення і теплопостачання з видачею паспортів та актів готовності |  |  |
|  | Селищна рада до 01 жовтня 2026 року |  |
| # 15. Закінчити плановий ремонт доріг, забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посипкові матеріали, укладання договорів із спеціалізованими підприємствами щодо розчищення вулиць і доріг |  |  |
|  | Селищна рада КП Мар'янівське ВУЖКГ до 01 жовтня 2026 року |  |

___________________________________